Прокуратура Владимирской области контролирует строительство и ремонт детских садов и школ

На постоянном контроле прокуратуры области находятся вопросы исполнения законодательства при осуществлении строительства и ремонта детских образовательных учреждений.

В текущем году в рамках национальных проектов «Образование», «Молодежь и дети», других государственных программ  на территории региона предусмотрен капитальный ремонт и оборудование более 40 объектов на общую сумму свыше 3 млрд рублей.

В первом квартале текущего года старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Ольга Булаева и помощник прокурора Саида Власова посетили все указанные образовательные организации с целью оценки хода ведения работ. В ходе надзорных мероприятий установлено, что по ряду объектов имеются риски нарушения сроков и условий контрактов.

Так, 18.03.2025 заключен контракт стоимостью свыше 483 млн рублей на строительство в срок до октября текущего года детского сада на ул. Кирова г. Лакинска. Согласно графику выполнения работ к настоящему времени должно быть возведено уже 4 этажа здания. Однако фактически построен лишь 1 этаж.

С целью недопущения срыва срока контракта подрядчику объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства. Указано на необходимость активизации работ на объекте.

Ранее по аналогичным фактам объявлено предостережение подрядчику, выполняющему работы по строительству общеобразовательной школы на 1100 учащихся в городе Александрове.